附件1

澄江县2015年度主要污染物总量减排重点项目及责任分解表

| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 减排类型 | 削减污染物种类 | 完成时限及要求 | 县级督办领导 | 县直责任部门及责任人 | 责任街（镇）及责任人 | 协助单位及领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云南澄江华荣水泥有限责任公司 | 1号2000吨/日新型干法窑实施烟气脱硝工程 | 管理 减排 | 氮氧化物 | 确保正常运行，脱硝系统投运率80%以上，综合脱硝效率不低于40%，完善在线监控和中控系统 | 吴运龙 | 环保局 李锐光 工信局 沈绍坤 | 九村镇 陈永林 | 工业园区管委会 马永平 |
| 2 |  | 2号2000吨/日新型干法窑实施烟气脱硝工程 | 管理 减排 |  | 确保正常运行，脱硝系统投运率80%以上，综合脱硝效率不低于40%，完善在线监控和中控系统 | 吴运龙 | 环保局 李锐光 工信局 沈绍坤 | 九村镇 陈永林 | 工业园区管委会 马永平 |
| 3 | 云南澄江冶钢集团水泥有限公司 | 拆除500吨/日机立窑 | 结构 减排 | 二氧化硫、氮氧化物 | 2015年12月底前完成拆除并通过验收 | 吴运龙 | 工信局 沈绍坤 | 龙街街道 戎胜凯 | 环保局 李锐光 |
| 4 | 澄江县污水处理厂 | 1.5万吨/日污水处理设施 | 管理 减排 | 化学需氧量、氨氮 | 全年化学需氧量消减量不低于981吨，氨氮消减量不低于67吨 | 师燕忠 | 住建局 旃太胜 | 凤麓街道 钱 凯 右所镇 赵 昌 | 环保局 李锐光 |
| 5 | 林永祥规模养殖场 | 雨污分流＋干清粪＋废弃物综合利用 | 工程 减排 | 化学需氧量、氨氮 | 2015年9月30日前建成投运 | 吴正坤 | 农业局 王留东 | 凤麓街道 钱 凯 | 环保局 李锐光 |
| 6 | 东山箐规模养殖场 | 雨污分流＋干清粪＋废弃物综合利用 | 工程 减排 | 化学需氧量、氨氮 | 2015年9月30日前建成投运 | 吴正坤 | 农业局 王留东 | 凤麓街道 钱 凯 | 环保局 李锐光 |
| 7 | 刘长寿规模养殖场 | 雨污分流＋干清粪＋废弃物综合利用 | 工程 减排 | 化学需氧量、氨氮 | 2015年9月30日前建成投运 | 吴正坤 | 农业局 王留东 | 龙街街道 戎胜凯 | 环保局 李锐光 |
| 8 | 张基山规模养殖场 | 雨污分流＋干清粪＋废弃物综合利用 | 工程 减排 | 化学需氧量、氨氮 | 2015年9月30日前建成投运 | 吴正坤 | 农业局 王留东 | 龙街街道 戎胜凯 | 环保局 李锐光 |

附件2

| 责任书指标 | 2014年排放量(吨) | 2015年控制量（吨） | 2015年完成量（吨） | 2015年削减比例% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学需氧量（COD）指标 | 1779.00 | 1575.82 | 203.18 | 11.42% |
| 氨氮（NH3-N） 指标 | 229.80 | 215.08 | 14.72 | 6.41% |
| 二氧化硫（SO2） 指标 | 562.71 | 562.71 | 0.00 | 0.00% |
| 氮氧化物（NOx）指标 | 1554.35 | 1420.35 | 134.00 | 8.62% |

澄江县2015年度主要污染物指标任务一览表

附件3

澄江县“十二五”污染减排目标任务

年度考核实施办法

为确保实现澄江县“十二五”主要污染物总量削减目标，根据与市政府签订的《玉溪市“十二五”污染减排目标责任书》有关要求，制定本办法。

一、工作目标

“十二五”期间，以县政府签订的年度目标责任书中确定的主要污染物减排项目责任单位、镇（街道）为责任主体，采取切实有效措施，统筹部署各项减排工作，保证重点减排项目按期完成，已建成减排设施正常运行，确保完成“十二五”和各年度污染减排目标任务，将主要污染物总量控制指标纳入经济社会发展规划，制定年度减排计划，建立污染减排考核奖励与问责制度，并严格执行。

二、适用范围

本办法适用于《澄江县2015年主要污染物总量减排目标责任书》涉及各责任单位及镇（街道）减排目标任务和年度减排目标任务完成情况的考核。

三、考核内容

本办法所称主要污染物，是指《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》确定的实施排放总量控制的4项污染物，即化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOx）。“十二五”主要污染物总量削减目标考核内容包括：

（一）年度污染减排控制目标完成情况。主要污染物控制目标完成情况，依据国家“十二五”污染减排统计办法、核查办法、核算细则等相关规定，以及和县政府签订的年度主要污染物总量减排目标责任书完成情况予以考核。

（二）重点减排项目的完成情况。以年度主要污染物总量减排目标责任书中确定的重点减排项目为主，同时对年度省、市级重点减排项目完成情况进行考核。

（三）减排工作的开展情况。依据责任单位、镇（街道）“十二五”及年度减排目标任务分解落实情况、污染减排相关工作措施、减排统计和减排台账建设情况、信息公开情况进行考核。

（四）工作成效突出奖励加分。根据下达的任务完成情况，对超额完成任务量的责任单位及镇（街道）酌情加分。

四、计分方法

（一）考核指标及分值

“十二五”污染减排考核由年度污染减排控制目标完成情况、重点污染减排项目的完成情况、减排工作开展情况、对超额完成任务量的责任单位及镇（街道）酌情加分4个方面组成，共100分。具体考核指标及计分方法如下：

1．年度污染减排控制目标完成情况（40分）；

2．重点污染减排项目的完成情况（40分）；

3．减排工作开展情况（20分）；

4．工作成效加分（1－10分）。

（二）指标解释及计分方法

1．年度主要污染控制目标完成情况（40分）

以各责任单位、镇（街道）与县政府签订的年度主要污染物总量减排目标责任书为依据，根据实际完成任务量占下达任务量的比例给分。

每项指标分值计算公式为：（实际完成任务量/下达任务量）×（实际完成指标个数/下达指标个数×40）

2．污染减排重点项目完成情况（40分）

根据实际完成项目数占下达任务项目数的比例给分，计算公式为：实际完成项目数/下达任务项目数×40。其中，工程、结构减排在年度内完成但未按时完成的项目，按完成一半计算；管理减排项目未正常运行，被环保部（含西南督查中心）、省级部门每通报1次扣10分，被市级部门每通报1次扣5份，被县级部门每通报1次扣3分，最高不超过40分。

3. 减排工作开展情况（20分）

（1）责任单位、镇（街道）与所管辖区的减排企业签订年度《减排目标责任书》（3分）；

（2）制定污染减排措施（3分）：制定年度减排计划、减排监督性监测方案、减排检查、监察方案；

（3）建立健全污染减排项目档案（6分）：按规定时间上报，材料真实完整；

（4）减排工作进度上报情况（4分）：县污水处理厂月报表、减排项目进展情况一览表、季报表等涉及减排的报表未报或未按时上报一次，分别扣1分或0.5分。

（5）严格执行信息公开制度（4分）：及时将监督性监测数据、国控企业自行监测数据等相关信息进行公布，并确保监测数据有效传输。不涉及监测数据传输、开布的责任单位及镇（街道），视减排项目公开情况酌情计分。

4．工作成效突出奖励加分（1－10分）

根据责任单位及镇（街道）签订的目标责任书任务量完成情况，对全减排贡献率大和对超额完成任务量的责任单位及镇（街道）酌情加分。

五、考核程序

（一）各责任单位、镇（街道）每年组织对减排任务完成情况进行自查，于每年12月10日前向县政府报告年度主要污染物总量减排任务完成情况，并抄送县环保局。

（二）每年7月底前，由县政府组织对责任单位及镇（街道）主要污染物总量减排上半年工作进展情况进行检查，并通报检查结果。12月底前，县政府对责任单位及镇（街道）主要污染物总量减排工作进行考核，并向社会公布考核结果。污染减排考核主要采取资料审核、现场核查和重点抽查相结合的方式，由县政府督查室、监察局、环保局等相关部门对全县四项指标的完成情况及日常工作的开展情况进行检查考评。

六、考核结果

考核结果分为优秀、合格和不合格3个档次。考核成绩在80分以上（含80分）的，评定为优秀；考核成绩在60分（含60分）—80分之间的，评定为合格；考核成绩低于60分的，评定为不合格。

七、其他要求

（一）对完成“十二五”污染减排年度任务优秀的责任单位及镇（街道）主要负责人、相关人员，予以表彰奖励。被评定为不合格的责任单位、镇（街道）实行“一票否决”，取消该单位、镇（街道）综合评定资格。

（二）对没有按时完成年度污染减排任务的责任单位、镇（街道）及其主要负责人，实行问责。对相关企业进行“企业限批”。

（三）对污染减排考核工作中瞒报、谎报情况的单位和个人，予以通报批评，并依法追究相关责任人的责任。

（四）所有减排材料、数据及有关文件必须符合国家相关技术及规范要求。

附件4

澄江县2015年   月重点减排项目进展情况一览表

填报单位：（盖章）               填报时间：          填报人：           联系电话：

| 序 号 | 单位名称 | 项目名称 | 减排 类型 | 削减污染物种类 | 完成时限及要求 | 项目进度 |  |  | 资金投入 |  | 备注1 | 备注2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 已完成 | 进展正常 | 进度滞后 | 总投资 | 已投资 |  |  |

报表说明：在项目进度中4选1，在选定栏中填“1”；“备注1”填写存在问题，“备注2”填报具体工程进度，即：未动、可研、设计、土建、安装、调试、试运行、已验收。

注：工程减排项目必须在“备注2”填写未动、可研、设计、土建、安装、调试、试运行、已验收等具体工程进度；结构减排项目和管理减排项目均不需备注；管理减排项目进度，除了11月、12月份在“已完成”栏内填“1”以外，其它月份均在“进度正常”栏内填“1”； 结构减排项目仅是停产还不行，要求生产主体设备“已拆除”才能被认定为“已完成”； 工程减排项目“已完成”的认定，应与该项目的年度要求内容一致。