玉 溪 市 政 务 服 务 管 理 局

便笺﹝2017﹞10号

各县区进行公共资源交易电子化平台

建设督查情况通报

为贯彻落实10月25日全市公共资源交易管理委员会联席会议暨公共资源交易电子化平台建设推进会会议精神，确保11月1日全市公共资源交易电子化系统上线运行，我局组成督查组到各县区进行了现场督查，督查组通过听取情况介绍、现场查阅资料、查看设备运行情况等方式，掌握了目前全市公共资源交易电子化平台运行情况。现将督查情况通报如下：

- 各县区工作进展

从督查情况来看，各级政府及政务服务管理局思想统一、目标明确、推进有力，为全市公共资源交易电子化系统上线运行发挥了积极作用，市中心和9县区按照省市统一部署安排，全面实现了11月1日全市公共资源交易电子化系统上线运行的目标。

- 领导重视，上线运行工作稳步推进

县区领导高度重视，红塔区、易门县组织召开了公共资源交易电子化平台建设工作推进会，明确了目标任务和时限要求。红塔区、江川区、易门县、元江县、华宁县下发了《关于公共资源交易项目实行全流程电子化交易运行的通知》。

（二）加强指导，统一集中培训

目前，全市已开展业务培训合计71场次，分别对招标单位、招标代理机构、业务主管部门、评标专家、中介机构、投标单位、市县区公共资源交易管理局、市县区公共资源交易中心（政府采购和出让中心）相关人员进行了培训，培训人数达2000余人次。对公共资源交易电子化平台建设工作认真指导、安排和督导落实，推动公共资源交易电子化平台建设工作有条不紊的推进，多数县区工作成效明显。目前市县区已办理CA数字证书1248套。

- 典型示范

各县区为确保11月1日全市公共资源交易电子化系统上线运行，积极组织项目参与电子化评标，实现零的突破。10月25日全市推进会至11月1日，通过玉溪市公共资源交易电子服务系统接受电子化评标项目共55个，其中：市级45个、澄江县4个、红塔区2个、易门县2个、通海县1个、江川县1个；华宁县、峨山县、新平县、元江县暂无项目进场。

二、存在的问题

从督查情况来看，各县区之间存在较为明显的工作重视程度不同、工作质量高低不一、工作力度强弱不等、工作成效结果不均等问题。主要表现在：一是大部分县区未及时组织召开动员推进会、未及时发布通知公告；二是部分县区设备调试不到位，有的县区甚至网络都未联通；三是培训工作还不到位，部分代理公司和专家电子化运用操作还不熟悉。

- 工作建议

- 省委、省政府在全省开展公共资源交易领域专项治理中指出的突出问题，对我市公共资源交易具有非常强的针对性和指导性，我们必须严肃认真对待，切实提高政治站位，担负起专项治理和巡视整改的主体责任，紧紧围绕专项治理和巡视整改工作要求，以高度的政治自觉和行动自觉持续深入开展全市专项治理和巡视整改工作，以最坚决的态度、最果断的行动、最有力的措施，全面抓好专项治理和巡视整改落实。

- 市、县区公共资源交易中心要围绕11月1日运行公共资源交易电子化平台的目标，加强培训，做好技术指导，及时解决运行中存在的问题，集中精力做好运行工作。

（三）按照目标任务实现全流程电子化平台交易，实行公共资源交易透明化管理、规范化运行、电子化操作、实现“网上全公开、网下无交易”的工作目标。

玉溪市政务服务管理局

2017年11月1日