






右政请〔2020〕26号

关于呈批《右所镇脱贫攻坚2020年贫困人口产业扶持——标准化厂房室外附属工程
建设项目实施方案》的请示

澄江市人民政府：
右所镇共有建档立卡户209户636人。2020年是脱贫攻坚的收官之年，为进一步扶持贫困户发展产业，巩固脱贫攻坚成效，2020年，右所镇在吉花社区实施资产收益产业扶持项目1个，新建标准化厂房1座，但由于附属工程实施配套建设不到位，制约了项目扶贫效益的发挥。为完善标准化厂房附属工程建设，使资产收益产业扶持项目效益最大化，右所镇编制了《右所镇脱贫攻坚2020年贫困人口产业扶持——标准化厂房室外附属工程建设项目实施方案》，基本内容如下：
1、 项目名称：右所镇脱贫攻坚2020年贫困人口产业扶持—标准化厂房室外附属工程建设项目
二、项目承担单位：右所镇人民政府
三、项目建设地点：澄江市右所镇吉花社区吉里村小组
四、建设内容及规模
建设标准化厂房室外附属工程1件，硬化场地2115.72㎡；场地回填约2760.00m³；清运建筑垃圾约1500.00m³；场地内绿化地被植物种植412.00㎡；场地内种植红叶石楠球52株；花台砌筑155.00m；场地周边围栏安装110.00m；场地内排水沟浇筑128.00m；太阳能路灯5盏；入口大门建设1座。
五、投资预算及资金筹措
标准化厂房室外附属工程建设预算总投资89.44万元，其中争取财政扶贫专项资金40万元，剩余不足部分通过其它途径筹款解决。
六、建设周期
项目建设工期为2个月，即：2020年8月—2020年9月
《右所镇脱贫攻坚2020年贫困人口产业扶持——标准化厂房室外附属工程建设项目实施方案》已通过了市扶贫办组织的论证审核并根据专家意见进行了修改完善，现报请市人民政府批复实施。
《方案》获批后，右所镇人民政府将在上级有关部门指导和帮助下，确保项目顺利实施，巩固好脱贫成效。
当否，请批示。



    澄江市右所镇人民政府     
2020年7月27日   
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右所镇综合管理办公室                    2020年7月27日印发           
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