龙办〔2021〕13号

澄江市人民政府龙街街道办事处

关于上报审批澄江市龙街街道办事处左所社区2021年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴

有效衔接建设项目实施方案的请示

澄江市人民政府：

为进一步巩固拓展龙街街道脱贫攻坚成果，结合实际，我街道组织人员编写了《澄江市龙街街道办事处左所社区2021年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接建设项目实施方案》，具体情况如下：

一、项目背景
澄江市龙街街道左所社区涉及农业人口2043户6647人，其中已脱贫建档立卡户61户205人。目前，左所社区黄家营小组村内和入村部分道路破损严重、场地未硬化，且均集中在村庄入口，极大地影响了村庄及周边地区的环境卫生，同时道路未硬化制约村民出行，存在一定的安全隐患。为巩固拓展脱贫攻坚成果，做好与乡村振兴的有效衔接，龙街街道坚持聚焦精准、群众参与、公开透明、逐步完善，遵循社区申报、街道审核、市审定的原则，决定对左所社区黄家营村内道路进行硬化。为切实帮助脱贫户致富，方便群众生产生活，促进经济发展，改善村容村貌，提高生活质量，结合当地的实际情况，建议实施该项目。

二、项目名称：澄江市龙街街道办事处左所社区2021年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接建设项目。

三、项目性质：改扩建。

四、项目实施主体：澄江市人民政府龙街街道办事处。

五、项目选址：澄江市龙街街道左所社区黄家营村。

六、项目建设内容及规模

1．道路硬化：硬化行车道路13217.38平方米，硬化村内道路1675.08平方米，余方弃置799.37立方米。混凝土路面拆除214.03立方米，安装DN400混凝土承插管13米，修筑排水沟41.0米，修筑排水渠289.3米，安装太阳能路灯29盏，修筑涵洞6米。2．挡土墙：修筑1.2—2米高U30毛石挡土墙1248.5立方米，修筑3米高U30毛石挡土墙946.86立方米。3．绿化：整理绿化用地365.94立方米，栽种玛格丽特365.94平方米，栽种行道树488棵，新建1.5米宽绿化带237.53米，花池围边444米，换填花池红土182.97立方米。4．其他：拆除闲房92.4平方米。

七、项目总投资及资金来源：项目总投资353.71万元。本项目争取2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金350万元，不足部分村组自筹。

八、建设工期：2021年4—9月。

九、效益分析：项目建成后，能够巩固拓展左所社区脱贫攻坚成果，基础设施更加完善，带动群众的经济收入，丰富群众精神文化生活，全面推进左所社区物质文明、精神文明、生态文明建设，全面推进龙街街道经济社会可持续发展。

恳请市人民政府同意澄江市龙街街道办事处左所社区2021年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接建设项目实施方案。

当否，请示。

附件：澄江市龙街街道办事处左所社区2021年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接建设项目实施方案

澄江市人民政府龙街街道办事处  
2021年4月22日        
（联系人及电话：郑祥碧，15008891433）
- 1 -


