龙办〔2021〕14号

澄江市人民政府龙街街道办事处关于

上报审批澄江市龙街街道办事处左所社区

左所五组、左所九组2021年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目实施方案的请示

澄江市人民政府：

为进一步巩固拓展龙街街道脱贫攻坚成果，结合实际，我街道组织人员编写了《澄江市龙街街道办事处左所社区左所五组、左所九组2021年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目实施方案》，具体情况如下：

一、项目背景

澄江市龙街街道左所社区涉及农业人口2043户6647人（左所五组245户607人，左所九组有123户330人），其中已脱贫建档立卡户61户205人（左所五组11户33人，左所九组13户39人）。左所社区左所五组、左所九组区域范围内道路主要由水泥路、土路两种道路组成，原混凝土硬化道路厚度较薄，使用年限较长，破损严重，破损道路大部分为路宽2—6米。由于破损及未硬化道路均集中在村庄内部，每当雨季来临，道路积水严重、泥泞不堪，极大的影响了村庄及周边地区的环境卫生，同时给村民的生产生活带来了巨大的不便，严重影响了村民的生产生活及日常出行安全。为做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，龙街街道坚持聚焦精准、群众参与、公开透明、逐步完善，遵循社区申报、街道审核、市审定的原则，决定对左所社区左所五组、左所九组村内道路进行硬化。为切实帮助脱贫户致富，方便群众生产生活，促进经济发展，改善村容村貌，提高生活质量，结合当地的实际情况，建议实施该项目。

二、项目名称：澄江市龙街街道办事处左所社区左所五组、左所九组2021年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目。

三、项目性质：改扩建。

四、项目实施主体：澄江市人民政府龙街街道办事处。

五、项目选址：澄江市龙街街道左所社区左所五组、左所九组。

六、项目建设内容及规模

（一）左所五组。1. 村庄内部道路加铺200毫米厚的C25混凝土1078平方米。2. 硬化村内土路882.2平方米。3. 提升沿路窨井20座。4. 村庄南面道路浇筑2.5米高的C20混凝土挡土墙75.37米。5. 村庄局部加设排水沟190.1米。6. 安装太阳能路灯13盏。7. 安装波形护栏75.37米。8. 绿化地被种植125平方米，种植绿化灌木35株，安装路缘石96米，绘制停车线96米。

（二）左所九组。1. 硬化宽8米的道路106.4米。2. 提升沿路窨井5座。3. 浇筑2.5米高的C20混凝土挡土墙84米。4. 挡墙上部安装波形护栏84米。5. 修复局部道路295.2平方米。6. 道路硬化115平方米。7. 修筑C20混凝土路肩墙19.5米。

项目总投资及资金来源：本次项目工程投资预算总额138.81万元，其中：左所五组91万元；左所九组47.81万元。本项目争取2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金132.03万元，不足部分村组自筹。
建设工期：2021年4—9月。

九、效益分析：项目建成后，能够巩固拓展左所社区脱贫攻坚成果，做好与乡村振兴的有效衔接，基础设施更加完善，带动群众经济收入，丰富群众精神文化生活，全面推进左所社区物质文明、精神文明、生态文明建设，全面推进龙街街道经济社会可持续发展。

恳请市人民政府同意澄江市龙街街道办事处左所社区左所五组、左所九组2021年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目实施方案。

当否，请示。

附件：澄江市龙街街道办事处左所社区左所五组、左所九组2021年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目实施方案
澄江市人民政府龙街街道办事处

2021年4月22日       

（联系人及电话：郑祥碧，15008891433）
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