[bookmark: _GoBack]澄江市人民政府
关于澄江市龙街街道办事处左所社区
左所五组、左所九组2021年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目实施方案的批复

龙街街道办事处:
《澄江市人民政府龙街街道办事处关于上报审批澄江市龙街街道办事处左所社区左所五组、左所九组2021年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目实施方案的请示》（龙办〔2021〕14号）收悉。经研究，现批复如下：
一、原则同意《澄江市龙街街道办事处左所社区左所五组、左所九组2021年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目实施方案》。由龙街街道办事处负责，于2021年4—9月在左所社区左所五组、左所九组实施项目建设。项目建设内容及规模为：一是左所五组。村庄内部道路加铺200毫米厚的C25混凝土1078平方米。硬化村内土路882.2平方米。提升沿路窨井20座。村庄南面道路浇筑2.5米高的C20混凝土挡土墙75.37米。村庄局部加设排水沟190.1米。安装太阳能路灯13盏。安装波形护栏75.37米。绿化地被种植125平方米，种植绿化灌木35株，安装路缘石96米，绘制停车线96米。二是左所九组。硬化宽8米的道路106.4米。提升沿路窨井5座。浇筑2.5米高的C20混凝土挡土墙84米。挡墙上部安装波形护栏84米。修复局部道路295.2平方米。道路硬化115平方米。修筑C20混凝土路肩墙19.5米。项目总投资138.81万元，其中：左所五组91万元；左所九组47.81万元。本项目争取2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金132.03万元，不足部分村组自筹。
二、你们要认真组织实施，严格资金管理，确保项目克期完工，切实帮助脱贫户致富，方便群众生产生活，改善村容村貌，提高生活质量，巩固拓展左所社区脱贫攻坚成果，做好与乡村振兴的有效衔接。
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