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澄江市右所镇人民政府关于报批
澄江市右所镇吉花社区2021年中央财政
衔接推进乡村振兴补助资金项目—标准化厂房消防工程建设项目实施方案的请示

澄江市人民政府：
为进一步巩固拓展右所镇脱贫攻坚成果，推动脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。结合实际，我镇组织人员编写了《澄江市右所镇吉花社区2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目—标准化厂房消防工程建设项目实施方案》，具体情况如下：
一、项目概况
右所镇吉花社区有农户2900户8200人，其中建档立卡脱贫户24户72人。2020年3月经澄江市人民政府批准在右所镇吉里村小组新建标准化厂房一座，该厂房建筑面积635.84平方米，主体结构采用框架结构，建筑层高4.2米，同时标准化厂房附属配套2962.74平方米（约4.44亩）室外附属场地。由于前期资金受限项目仅考虑标准化厂房主体及室外附属设施建设，未考虑消防设施建设。消防设施是该项目今后投入使用的前提。为保证标准化厂房的正常使用，现急需对标准化厂房消防工程进行完善。
为巩固拓展脱贫攻坚成果，做好与乡村振兴的有效衔接，右所镇坚持聚焦精准、群众参与、公开透明、逐步完善，遵循社区申报、街道审核、市审定的原则，决定实施澄江市右所镇吉花社区2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目—标准化厂房消防工程建设项目。为完善吉里村标准化厂房消防设施，促进脱贫群众再就业，增加群众收入。结合当地的实际情况，建议实施该项目。
二、项目名称：澄江市右所镇吉花社区2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目—标准化厂房消防工程建设项目。
三、项目性质：改扩建。
四、项目实施主体：右所镇人民政府。
五、项目选址：澄江市右所镇吉花社区。
六、项目建设内容及规模
1. 室外消火栓系统：安装室外消火栓1套。
2. 室内消火栓系统：安装室内消火栓3套，安装灭火器3组。
3. 应急照明系统：安装应急照明配电箱1台，总等电位箱1台，出口方向指示灯14套，出口指示灯8套。
4. 配套工程：挖沟槽土方18.35立方米；回填方18.35立方米；锯缝机切缝136米；拆除混凝土地面6.64立方米；浇筑水泥混凝土18.6平方米；安装规格DN32毫米配管28.2米；敷设电力电缆28.2米；安装规格φ159*4.5镀锌钢管20.68米；安装规格φ114*4镀锌钢管32.4米；安装规格φ75*4镀锌钢管22.4米；砌筑砖砌阀门井1座；改造窗32樘；安装钢质防火门9.45平方米。
七、项目总投资及资金来源：项目总投资10.42万元，其中：申请2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金10.24万元，不足部分镇村组自筹。
八、建设工期：2021年8—10月。
九、效益分析：本项目的建设，不仅能完善吉里村标准化厂房消防设施现状，更多的是保障该厂房正常运行，社区引进市场前景较好、内部管理比较规范的公司，通过公司的发展带动村级集体经济的发展。还能够吸纳附近群众就业，为当地群众致富创造条件，实现改善村小组生产生活条件，帮助当地群众尽快致富。项目建成后，承包企业优先安排建档立卡脱贫户用工，实现建档立卡脱贫户长期稳定就业。
恳请市人民政府同意澄江市右所镇吉花社区2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目—标准化厂房消防工程建设项目实施方案。
当否，请示。

附件：澄江市右所镇吉花社区2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目—标准化厂房消防工程建设项目实施方案



澄江市右所镇人民政府    
2021年8月3日       
（联系人及电话：蔡微  0877—6710018  18088910212）
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