澄江市人民政府关于
澄江市右所镇吉花社区2021年中央财政
衔接推进乡村振兴补助资金项目—标准化厂房消防工程建设项目实施方案的批复

右所镇人民政府：
《澄江市右所镇人民政府关于报批澄江市右所镇吉花社区2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目—标准化厂房消防工程建设项目实施方案的请示》（右政请〔2021〕30号）收悉。经研究，现批复如下：
[bookmark: _GoBack]一、原则同意了《澄江市右所镇吉花社区2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目—标准化厂房消防工程建设项目实施方案》。由右所镇人民政府负责，于2021年8—10月在吉花社区实施。项目建设内容及规模为：一安装室外消火栓1套；二是安装室内消火栓3套，安装灭火器3组。三是应急照明系统。安装应急照明配电箱1台，总等电位箱1台，出口方向指示灯14套，出口指示灯8套。四是配套工程。挖沟槽土方18.35立方米；回填方18.35立方米；锯缝机切缝136米；拆除混凝土地面6.64立方米；浇筑水泥混凝土18.6平方米；安装规格DN32毫米配管28.2米；敷设电力电缆28.2米；安装规格φ159*4.5镀锌钢管20.68米；安装规格φ114*4镀锌钢管32.4米；安装规格φ75*4镀锌钢管22.4米；砌筑砖砌阀门井1座；改造窗32樘；安装钢质防火门9.45平方米。项目总投资10.42万元，其中：申请2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金10.24万元，不足部分镇村组自筹。
二、你们要认真组织实施，完善吉里村标准化厂房消防设施建设，保障该厂房正常运行。在项目建成后，由承包企业优先安排建档立卡脱贫户用工，为当地群众致富创造条件。
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