建设街头游园 提升城市活力

街头游园建设作为澄江市绿美城市建设内容之一，按照云南省绿美城市建设三年行动实施方案（2022—2024年）要求，设市城市每年建设游园不少于30个，澄江市积极谋划，以“提质增绿”为主线，以绿地共建共享为抓手，投资2802.28万元，新建、改建游园95个，实现城市“300米见绿，500米见园”。澄江市街头游园建设从重点打造（含新建）、补植增绿、设施完善三个方面着手，重点打造类游园主要从完善城市公园覆盖率、提升完善大型街头游园功能为主；补植增绿类游园主要在原有游园基础上补植补种，提升绿化景观效果为主；设施完善类游园主要为完善游园设施，增加休憩、健身、儿童游乐设施，提升群众参与感为主，目前项目已完工27个，完成投资815.2万元。