澄江工业园区管理委员会2023年预算重点领域财政项目文本公开

- 项目1.

- 一、项目名称

园区自有资金专项资金项目。

- 二、立项依据

根据《澄江市财政局关于规范各预算单位资金管理的通知》（便笺〔2022〕1号）及《澄江市财政局关于预算单位资金纳入预算管理相关事宜的补充通知》（便笺〔2022〕39号）文件精神，需要开设单位自有资金收支专户，并从2022年9月份开始，所有单位自有资金必须纳入预算管理。

- 三、项目实施单位

澄江工业园区管理委员会。

- 四、项目基本概况

本项目是一项环境改善工程，通过对完善园区基础设施配套，有利于改善园区整体环境面貌、城市空气污染指数、区域内的水质、生活垃圾和生活污水处理，创建一个环境优美的生活空间。

- 五、项目实施内容

1.项目资金：准确统计工业园区欠款，形成方案，支付项目的工程欠款。

2.招商工作经费：开展外出招商活动，引进企业。

- 六、资金安排情况

本项目计划安排资金2,000.00万元，范围主要包括：

1.工业发展专项资金1,997.50万元。

2.招商引资工作经费2.50万元。

- 七、项目实施计划

计划于2023年2月开展工程项目款项的支付400.00万元。

计划于2023年4月开展工程项目款项的支付400.00万元。

计划于2023年6月开展工程项目款项的支付400.00万元。

计划于2023年8月开展工程项目款项的支付400.00万元。

计划于2023年11月开展工程项目款项的支付397.50万元。开展外出招商引资计划费用1.25万元。

计划于2023年12月开展工程项目款项的支付万元，开张外出招商引资计划费用1.25万元。

2023年总计支出2,000.00万元。

- 八、项目实施成效

本项目建设为园区未来的发展奠定了坚实的基础，为落户企业提供完备的生产及生活配套设施，能够满足企业正常运转的需求。并且，随着越来越多的企业步入正轨，将增强园区的规模带动效益及投资吸引能力，促进园区招商引资工作的开展。