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澄江市九村镇人民政府
关于报批澄江市九村镇龙潭村委会
石灰窑小组2020年脱贫攻坚巩固提升项目
实施方案的请示

澄江市人民政府：
为进一步巩固九村镇脱贫攻坚成果，顺利实现我镇2020年脱贫攻坚目标，结合实际，我镇组织人员编写了《澄江市九村镇龙潭村委会石灰窑小组2020年脱贫攻坚巩固提升项目实施方案》，现呈请澄江市人民政府批复实施。
一、项目概况：
澄江市九村镇龙潭村委会石灰窑小组涉及农业人口89户325人，其中建档立卡贫困户1户3人。目前石灰窑小组产业道路为群众集资修建的土路，部分路面较窄，坡度较大，对群众的生活生产出行造成了较大的安全隐患。为全面实现小康社会，如期打赢脱贫攻坚战，九村镇坚持聚焦精准、坚持群众参与、坚持公开透明、坚持逐步完善，遵循村委会申报、乡镇审核、县审定的原则，决定对石灰窑小组产业道路进行修缮。为切实帮助建档立卡贫困户脱贫致富，方便群众生产生活，促进经济发展，改善村容村貌，提高生活质量，结合当地的实际情况，建设该项目非常必要。
2、 项目名称：
澄江市九村镇龙潭村委会石灰窑小组2020年脱贫攻坚巩固提升项目
3、 项目性质：
改扩建
4、 项目实施主体：
九村镇人民政府
5、 项目选址：
澄江市九村镇龙潭村委会石灰窑小组 
6、 [bookmark: OLE_LINK7]项目建设内容及规模：
1.道路硬化工程：对石灰窑小组东面产业路进行硬化，硬化长度438.60米，硬化面积为1345.80平方米；2.给排水工程：沿产业路局部路段修筑C20混凝土排水沟108.20米；3.防护工程；沿局部高差较大路段修筑波形护栏100.20米，局部塌方路段修筑2米高毛石挡土墙8米体积12.1立方米。
七、项目总投资及资金来源：
项目总投资31.25万元，争取扶贫专项资金30.5万元，群众投工投劳筹资0.75万元。
八、建设工期：2020年4月至2020年7月
九、效益分析：
项目建成后，能够使龙潭村委会石灰窑小组基础设施更加完善，提高群众生产效率，丰富群众精神文化生活，全面推进石灰窑小组经济社会可持续发展。
当否，请批示。

附件：《澄江市九村镇龙潭村委会石灰窑小组2020年脱贫攻坚巩固提升项目实施方案》




澄江市九村镇人民政府  
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