澄江市乡村振兴发展中2024年预算重点领域财政项目文本

- 项目1.

- 一、项目名称

- 澄江市高标准农田建设项目未拨资金。

- 二、立项依据

- （一）按照省委、省政府发展高原特色现代农业的决策部署，深化农业供给侧结构性改革，服务农业“两区”建设，推进适度规模经营和农业农村转型升级，促进农业可持续发展。坚持提高农业综合生产能力的基本目标，进一步整合资源、加大投入、优化布局，加强高标准农田建设。按照财政部 农业农村部《农田建设补助资金管理办法》（财农）〔2019〕46号要求，大力支持生态小流域治理，为生态文明建设提供绿色屏障，促进土地适度规模经营，引导金融资金和社会资本投入，积极鼓励新型农业经营主体参与项目建设，推动一二三产业融合发展，逐步把农业综合开发项目区建成国家粮食安全的支撑区、现代农业的示范区和机制创新的样板区。

- （二）根据《云南省省级项目支出预算管理办法》（云财预〔2018〕159号）以及云南省财政厅关于印发《云南省省级项目库管理办法》等六个预算管理制度文件的通知（云财预〔2019〕130号）、《云南省财政厅关于印发云南省省级项目支出预算绩效目标审核工作操作规程的通知》（云财预〔2018〕160号）的要求，为科学、规范完成2021-2023年预算编报工作、制定方案。

- （三）根据（玉农财〔2020〕26号）《玉溪市农业农村局 玉溪市发展和改革委员会关于2021年中央预算内投资高标准农田建设项目初步设计的的批复》文件精神及《玉农财〔2020〕25号－关于转发做好2021年中央预算内投资农业建设项目前期工作的通知，农计财便函〔2020〕230号农业农村部计划财务司关于做好2021-2023年中央预算内投资农业建设项目前期工作的预通知。

- 三、项目实施单位

澄江市乡村振兴发展中心。

- 四、项目实施区域

1.九村镇龙潭村委会

2.海口镇新村村委会

3.路居镇上坝村委会、中坝村委会、下坝村委会。

4.龙街街道龙街社区、万海社区、双树社区、广龙社区、提古社区。

5.九村镇七江村委会、东山村委会。

- 五、项目实施内容

（一）2021年高标准农田建设项目

一是土壤改良：由群众投工投劳完成地力培肥6660亩，投资150万元；二是灌溉与排水：修建南北塘排洪沟，总长1.14km，断面尺寸1m×1m，投资91.30万；更换泵站5座，投资50万元；更换变压器4台，投资65万元；新建水池18个，投资90.8万元；修复50m³水池4个，投资8万元，铺设管道12.95km，投资97.46万元；三是田间道路：修建机耕路带路边沟15条，总长14.75km，投资629.74万元。

- （二）2022年高标准农田建设项目

- 一是耕地质量保护与提升：主要由群众投工投劳増施农家肥，完成地力培肥6800亩；二是灌溉工程：本项目涉及高效节水灌溉1300亩，主要建设内容为泵站、水池及管网。新建泵站2座；50m3进水前池1座；100m³蓄水池1座； 200m3调节池1座；200m³蓄水池1座；新建500m3高位水池1座。管道工程新建管网15436m；三是田间道路：修建机耕路19条，总长9125m，排水沟5583m；四是农田输配电工程：本项目新建10kv输电线路1850m，160kva台架变压器1套，100kva台架变压器1套；五是其他工程:新建标识牌3座，路居镇上坝村委会、中坝村委会、下坝村委会；六是土地平整：土地平整地块涉及上坝村委会，该地块范围线为梅竹村以西，甸青路以北，嵩玉线旁，接壤下坝地块止，为长条形，土地平整面积共计374亩，土地平整后可改善该地块耕种能力，使小田变大田，为机械化作业创造了基本条件，并完善水系配套，减少土壤侵蚀程度，提高土地生产力，其中土方开挖平整104762.42m³，田埂修筑1716m³；七是土壤改良：本项目土壤改良采用主要措施为地力培肥、耕地深翻、秸秆还田，其中地力培肥采用农家肥进行，合计11000亩，由受益群众投工投劳在澄江市农业农村局的指导下进行，亩均投资150元，共投资165万元，由农户自己投资；八是灌溉与排水：项目区内现状已形成灌溉与排水体系，可通过河道、干渠将水库水引入项目区，依次进入支渠/坝塘（调蓄）、斗渠、农渠、毛渠。项目区内多余水量最终通过田间排水系统最终排入河道向下游排泄。本次在原有灌溉与排水体系下对局部灌排效果差、工程设施建设不到位的区位地块建设灌排渠道与现有灌排体系联通，对现有灌排体系进行完善，使项目区内的灌溉与排水设计标准达到设计要求。

- （三）2023年高标准农田建设项目

一是士壤改良：本项目覆盖面积为11000亩，投资不低于财政总投资的10%。推广商品有机肥950亩，施用有机肥200kg/亩;项目区自筹增施农家肥10050 亩，农户自筹农家肥7300吨；二是灌溉与排水：排水工程:修建排水渠14条，总长8.92km；三是田间道路：修建机耕路 27 条，总长16.67km；四是土壤改良：本项目土壤改良采用主要措施为地力培肥、耕地深翻、秸秆还田，其中地力培肥采用农家肥进行，合计10100亩,由受益群众投工投劳在澄江市农业农村局的指导下进行，亩均投资90元，共投资90.9万元，由农户自己投资；五是泵站工程：新建七江村田坝泵站一座，设计流量为60mh，设计提水扬程为328m，选用流量60 m3/h，泵型为250SLQJF60-330-110的卧式漂浮潜水泵1台，水泵电机功率为110kw,新建配电室16m2；六是水池：新建水池1座 200m3高位水池；七是管网：新建管道2条，总长1430m，一条为泵站提水管，规格为DN125(8=4.50mm)镀锌钢管;1条为输水管道，规格为 DN200(8=6.50mm)镀锌钢管；八是田间道路：本工程田间道路均分布在规划项目区内，本次新建田间道路19条，总长18.134km，路面宽度分为 3.0、3.5m、4.0m、4.5m、5.0m共5种路面宽度，路面形式均为 20cm 厚 C25 混凝土硬化路面，田间道路断面中间稍高于两侧，以2%的缓坡向两侧缓降，以利于路面排水；九是农田输配电：根据田坝提水泵站泵机功率及项目区实际情况，本次需增设一台160KVA10千伏变压器用于该泵站的用电，安装于新建配电室附近位置。

- 六、资金安排情况

（一）2021年高标准农田建设项目

高标准农田建设补助资金补助标准：按玉农复[2021]3号《玉溪市农业农村局关于2021年农田建设项目初步设计的批复（第一批）》，2021 年澄江市九村镇龙潭片区高标准农田建设项目总投入资金为1145万元，其中：中央、省、市财政补助资金为1110.00万元，群众投工投劳折资35.00万元。本次下达的59.20万元中央农田建设项目市级配套资金，主要用于灌溉与排水工程（水源工程、输水工程、排水工程）工程建设。

- （二）2022年高标准农田建设项目

海口镇新村村委会：2022年澄江市海口镇新村片区高标准农田建设项目总面积0.68万亩，总投资1110万元。灌溉与排水工程投资88.74万元；田间道路工程投资582.52万元；其他工程0.96万元；机电设备及安装工程投资101.98万元；金属结构设备及安装工程197.23万元；农户投工投劳播撒农家肥，折资90万元；独立费用48.57万元。其中独立费用包括：建设管理费29.14万元；工程建设监理费19.43万。

路居镇：2022年澄江市路居镇高标准农田建设项目总面积1.1万亩，总投资1815.00万元，不含农民自筹亩均投资1500元/亩。其中： 建筑工程投资1651.76万元；机电设备及安装工程投资47.74万元；金属结构设备及安装工程投资68.99万元；独立费用投资46.50万元。

- （三）2023年高标准农田建设项目

新建项目：澄江市 2023 年龙街街道高标准农田建设项目，建设总面积11000 亩，总投资 1796 万元。其中灌溉与排水工程 269.94 万元:占总投资 15.03%;田间道路工程投资1314.55万元，占总投资73.19%;土壤改良工程投资 165 万元，占总投资9.19%;项目管理费 46.50 万元，占总投资 2.59%:

改造提升项目：2023年澄江市龙街街道、九村镇高标准农田建设项目总面积1.01万亩，总投资1071.67万元，亩均投资1061.06元/亩。其中:建筑工程投资846.29万元;机电设备及安装工程投资 73.53万元;金属结构设备及安装工程投资29.73万元;独立费用投资32.15万元，地力培肥 89.95万元(群众投劳折资)。

- 以上项目投资总额6937.67万元，其中1870.00万元纳入县级财政预算资金安排。

- 七、项目实施成效

（一）提高农田抗旱、防洪能力。项目实施，可充分发挥项目区内农田水利工程的灌溉功能，改变现状的有水用不着，农田靠天打粮，广种薄收的状况，大大提高现有水资源的辐射功能，变土地资源优势为经济优势。另一方面还能提高项目区的抗旱、防洪保收能力，帮助农民调整农业产业结构，发展经济作物，提高农民收入，项目实施对保护土地，保护森林资源，发展生态农业具有重要意义，项目的实施具有良好的社会效益。

（二）提升作物平品质。工程实施后，将有效提高项目区内的粮食作物和经济作物的产量，在进一步整合土地，涵养水源、减少水土流失的同时，提高土壤肥力，保证农作物稳产、高产，对整个项目区的生态环境是极为有利的。对发展生态农业，美化环境、改善生态环境等方面都起到极大的促进作用，水利设施的进一步配套，水利化程度的提高，有利于逐步运用技术，推广无公害农业，保护人类赖以生存的自然环境，对生态环境起到了保护作用。

（三）提高农民收入。高标准农田建设项目修建机耕路改善了生产条件，提高了粮食运输能力，降低生产成本，通过地力培肥，增加土地肥力，减少了化肥施用量，提高了粮食产量。项目建成后，为项目区农业发展、调整产业结构、增加蔬菜种植及稳定粮食产量奠定了坚实的基础，增加了农民收入，是设社会主义新农村、助力脱贫攻坚的又一具体体现。